Gestion de Projet

Recruté au sein d'une PME PMI , elle est spécialisé dans la production et la commercialisation d'articles vestimentaires. Vous êtes responsable du service Informatique, le directeur commercial vous sollicite afin d'améliorer la gestion commerciale de l'entreprise.(appel téléphonique , bon de commande, gestion de la facture, du stok etc etc ).

Mission : répondre a cette demande. Présenter les différents jalons (étape) et taches

MOI
Etape 1 : Demander au directeur commercial ce qu'il veut :
    - ses attentes
    - pourquoi voir améliorer le système?les points noirs ?

Etape 2 : Demander les différentes personnes et les logiciels qui régissent la gestion commerciale
    - prendre contact avec chaque poles.
    - Voir les outils qu'ils utilisent

Etape 3 : Demander les problèmes rencontrés avec c'est logiciels
    - Demander à chaque poles

Etape 4 : Proposition de maquettes et validation
    - demander jusqu'à se que les maquettes conviennent

Etape 5 : Réalisation de la maquette

Etape 6 : mise en production

Correction :

1ere étape OBLIGATOIRE : Analyse de la demande
  - Étudier le cahier des charges. (Si il existe)(CdC c'est comme un contrat. Un vrai contrat à : les parties, l'objet ,délais, prix + le cahier qui est annexé)
  - Entretient (décideurs, opérationnels
  - Rédiger des CR + le faire valider en le transmettant aux différentes parties (objectivité)
  - Récupération des documentations (Plan de réseaux,architecture logiciel...)
  - Rédiger une fiche projet (Synthèse et cadrage de la commande)
    - Contexte
    - objectifs :
      - généraux
      - opérationnels (ex : configurer le serveur pour …, développer une interface)
    - Moyens (outils) :
      - Financiers
      - Humains (personne dans l'équipe)
      - Technique (Matériel, Logiciels
    - Contrainte :
      - Temporelles
      - Financières(plafond)
      - Humaines

Analyse des Risques :
objectif caché : exemple suppression de poste avec la mise en place du nouveau logiciel

On demande à valider la fiche de projet. Bien souvent ils mettent du temps à valider car cela les engage.
En l'absence de réponse pour tel date, je prend le document comme acté.
En copie au chef.

Demander une estimation.

Etape 2 : Ingénierie de l'opération/projet.

S'organiser dans le temps pour mieux appréhender les difficultés
Prévenir les parades le cas échéant
travaux :
  - Diagramme de GANTT
  - Organisation de l'équipe
  - Organisation des moyens de production.

COURS

Définition

Un client	Une équipe de projet
Des objectifs	Des méthodes
Des moyens	Des outils
Des contraintes	Une organisation

=> Un Produit

Typologies des projets informatiques
- mise en place d'un système informatique
- Amélioration, optimisation d'un système existant
- Réponse à une contrainte externe(adaptation)

La maîtrise d'ouvrage MOA (elle demande)

C'est la personne morale ou physique qui sera destinataire des productions des projets :
- Elle finance et organise le projet,
- Elle est propriétaire des différents livrables,
- Elle fixe les objectifs , les délais et l'enveloppe financière,
- Elle endosse la responsabilité de la qualité de ses ouvrages.

Assistant à MOA : AMOA

Schéma :

Ets public MOA<----> Société externe (AMOA) --->communiquer
      ^	--->comprendre les besoins
      |	--->savoir organiser
      |	--->savoir piloter (suivi)
      v
MOE Société de services ---> conception (Société A)
      ---> Réalisation (Société B)
      --->Tests (Société C)

Comité de pilotage
--->prendre des décisions

La maîtrise d’œuvre MOE (elle fait)

C'est la personne morale ou physique qui reçoit mission de la maitrise d'ouvrage pour concevoir, et réaliser un ouvrage :
- Elle a une obligation de résultat,
- Elle peut être interne et/ou externe.

Le comité de pilotage

Formé dès le début du projet, le comité de pilotage est :
- présidé par la MOA
- composé essentiellement des futurs bénéficiaires des livrables,
- un espace de communication maîtrise d’œuvre
- un organe de décision dans le cycle de réalisation du projet.

C'est un organe de décision important dans le cycle de dév du projet :
- Il est régulièrement réuni pour proposer les orientations,
- il valide les résultats de l'étude préalable,
- il approuve le plan de travail en début de chaque projet,
- il valide les choix majeurs techniques et de conception,
- il valide le produit final après les tests et la recette

L'équipe projet

Elle est constituée par la MOA pour chaque projet et se compose notamment :
- d'un chef de projet,
- de techniciens,
- d'experts internes ou externes,
- d'utilisateur

Le chef de projet

Son rôle : Il y a différent chefs de projet selon la nature des projets (chef de projet technique, de maintenance...) :
- Anticiper,
- Gérer,
- Manager, (le plus dur, le personnel toujours problématique)
- Planifier,
- Estimer. (le second plus dur , trop d'aléas)

Ses qualités :
- concepteur (cahier des charges)
- animateur
- gestionnaire
- pédagogue
- ouverture d'esprit et culture générale.

Les principales pathologies du chef de projet :
- La délégation systématique
- Le manque de réalisme
- Le manque de rigueur
- Recherche du détail
- La remise en question perpétuelle (jamais contant, et toujours a défaire les choses faites)
- La recherche du plaisir intellectuel

L'approche des systèmes

Pour mener à bien un projet informatique, il est nécessaire d'avoir une organisation et une méthode de développement, eu égard à la complexité qui caractérise les systèmes(notamment d'information)

La matière première de tout informaticien a géré c'est l'information et plus largement le système d'information

système d'information

* Système : (par nature complexe)
- un ens d'éléments et en interactions
- un ensemble borné
- qui poursuit des objectifs
- met en œuvre des mécanismes de régulation
Une entreprise est un système.
Un système est plus que la somme des éléments qui le compose.

* Information :
- Éléments de connaissance
- Donnée + règle de décryptage

Voir schémas feuilles

Approche cartésienne != systémique

Approche systémique

- Notion de système
- La globalité
- L'organisation
- Les interactions
- La rétroaction – régulation
- Découpage du système en sous-systèmes

L'allotissement structurel d'un projet

- Le PBS (découper par module)
- le WPS (organisation dans le temps dans la globalité)

L'ORGANISATION D'UN PROJET

1 Cadrage d'un projet

Cadrage
- Qualification et formalisation de la commande
- choix de la démarche
- Organisation humaine
- Lancement du projet (note(courrier) officielle de lancement)

La méthode Merise :
- étude préalable
- étude détaillée
- Réalisation/test
- Déploiement

La maintenance est à organiser très tôt.

2 Mise en œuvre
- Pilotage
- Suivi opérationnel

3 Terminaison
- Livraison(note de fin de projet)
- Bilan et capitalisation (enseignement)

Projet terminé = phase de maintenance

Voir schémas 1#

Choix de la démarche

Schémas directeur (cadre dans le quel on va évoluer)

- Document rédigé par les instances de pilotage
- a compléter

Ce référentiel fixe notamment :
- Les orientation sur le plan organisationnel et techniques
- garantir la cohérence des infracstruture
- a compléter

http://cache.media.education.gouv.fr/file/S3IT/63/0/S3IT-2013-MENJVA_VF_198630.pdf

L'étude préalable
voir schemas 2#

La réception finale ? La recette acte qui permet de validé définitivement le produit réalisé avnt de la mettre en exploitation.

Apple d'offre : procédure par laquelle un acheteur sommet , public une annonce. Une demande et pour laquel et pou laquelle des fournisseur proposent des devis
Ordonnateur : ceux qui répondent aux appel d'offre.

http://www.e-marchespublics.com/

diagramme en arrête de poisson (diagramme d'Ishikawa)

Rédiger une note relative à votre diagnostic (Forces/Faiblesse)

Étude détaillée
-> dossier d’analyse Fonctionnelle (DAF)
    (Modélisations MERISE, UML)
Il permet de mener une analyse des fonctions attendu dans l’application.
Le schéma « bête à corne » d’un produit répond aux questions :
1. A qui le produit rend-t-il service ?
2. Sur quoi le produit agit-il ?
3. Dans quel but le produit a-t-il été conçu ?

Fonctions de services
    ->Ce qui est censé réaliser l’application
Fonctions de contraintes
    -> ce qui nous “bride”, limite dans l’implémentation.
DCF : Dossier  de conception fonctionnelle. Organisation, physionomie de votre solution
Le DCF doit être valide par le maître d’ouvrage.
On doit faire deux choses :
une maquette : statique.
un prototype : particularité d’être dynamique. Il existe une cinétique, interactif -> C’est l’interface homme/machine.
RÉALISATION:
    Il s’agit de coder, tester la solution. Pour cela on va s’appuyer sur un plan assurance qualité qui porte le nom de PAQ.
Qualité : C’est la capacité d’un produit ou d’un service à répondre ou satisfaire les besoins d’un demandeur.
MacCall est un ingénieur américain qui définit des critères qualités pour une application.
Il existe 6 facteurs de qualités :
- capacité fonctionnelle : les fonctions attendues doivent être implémentées et opérationnelles.
- fiabilité
- facilité d’utilisation
- notion de rendement : rapport entre les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre.
 efficacité : rapport entre objectifs et résultats.
 efficience : rapport entre la production et les moyens mis en œuvre.
- maintenable
  - portabilité

  Dans le cadre d’un projet, il faut toujours connaître rapidement les critères qualitatifs attendus par le client.

  Plan assurance qualité (PAQ):

  Pour garantir des résultats satisfaisant, les projets mettent en œuvre le plan assurance qualité.
  Il permet d’organiser le travail pour garantir un niveau de qualité de la production.
  Contenu du plan :
  - présentation du projet
  - objectifs qualités de la solution attendue
  - éléments d’appréciations de ces objectifs (indicateurs, métriques)
  - organisation du projet (MOA, MOE, prestataire... )
  - présentation de l’environnement de travail.
      -> charte graphique
      -> conventions de codages (par ex. pour les noms de variables : iNombre / i_nombre).
      -> les plates-formes de développement et de tests
      -> organisation des tests (recettes)

  - organisation de l’équipe projet
      -> définition des rôles
      -> fréquence, la nature des réunions . . .
      -> modalité de validation(auto évaluation, validation par un tiers)
      -> moyens de communications
  - le pilotage et le suivi
      -> tableaux de bord
      -> diagramme de GANTT (le PERT)

  Gantt projet : à DL sous Linux.

      Confrontation du planning prévisionnel avec les rapports d’état d’avancement.
  L’affectation des taches doit être fait en étroite collaboration (en réunion)

      1- validation du planning.
      2- répartition des taches : sur la base du volontariat
- maslow
  http://semioscope.free.fr/article.php3?id_article=8
esprit grégère

- grille d'analyse de blake mouton