Gestion de Projet

Recruté au sein d'une PME PMI , elle est spécialisé dans la production et la commercialisation d'articles vestimentaires. Vous êtes responsable du service Informatique, le directeur commercial vous sollicite afin d'améliorer la gestion commerciale de l'entreprise.(appel téléphonique , bon de commande, gestion de la facture, du stok etc etc ).

Mission : répondre a cette demande. Présenter les différents jalons (étape) et taches

MOI
Etape 1 : Demander au directeur commercial ce qu'il veut :
    - ses attentes
    - pourquoi voir améliorer le système?les points noirs ?

Etape 2 : Demander les différentes personnes et les logiciels qui régissent la gestion commerciale
    - prendre contact avec chaque poles.
    - Voir les outils qu'ils utilisent

Etape 3 : Demander les problèmes rencontrés avec c'est logiciels
    - Demander à chaque poles

Etape 4 : Proposition de maquettes et validation
    - demander jusqu'à se que les maquettes conviennent

Etape 5 : Réalisation de la maquette

Etape 6 : mise en production

Correction :

1ere étape OBLIGATOIRE : Analyse de la demande
  - Étudier le cahier des charges. (Si il existe)(CdC c'est comme un contrat. Un vrai contrat à : les parties, l'objet ,délais, prix + le cahier qui est annexé)
  - Entretient (décideurs, opérationnels
  - Rédiger des CR + le faire valider en le transmettant aux différentes parties (objectivité)
  - Récupération des documentations (Plan de réseaux,architecture logiciel...)
  - Rédiger une fiche projet (Synthèse et cadrage de la commande)
    - Contexte
    - objectifs :
      - généraux
      - opérationnels (ex : configurer le serveur pour …, développer une interface)
    - Moyens (outils) :
      - Financiers
      - Humains (personne dans l'équipe)
      - Technique (Matériel, Logiciels
    - Contrainte :
      - Temporelles
      - Financières(plafond)
      - Humaines

Analyse des Risques :
objectif caché : exemple suppression de poste avec la mise en place du nouveau logiciel

On demande à valider la fiche de projet. Bien souvent ils mettent du temps à valider car cela les engage.
En l'absence de réponse pour tel date, je prend le document comme acté.
En copie au chef.

Demander une estimation.

Etape 2 : Ingénierie de l'opération/projet.

S'organiser dans le temps pour mieux appréhender les difficultés
Prévenir les parades le cas échéant
travaux :
  - Diagramme de GANTT
  - Organisation de l'équipe
  - Organisation des moyens de production.

COURS

Définition

Un client	Une équipe de projet
Des objectifs	Des méthodes
Des moyens	Des outils
Des contraintes	Une organisation

=> Un Produit

Typologies des projets informatiques
- mise en place d'un système informatique
- Amélioration, optimisation d'un système existant
- Réponse à une contrainte externe(adaptation)

La maîtrise d'ouvrage MOA (elle demande)

C'est la personne morale ou physique qui sera destinataire des productions des projets :
- Elle finance et organise le projet,
- Elle est propriétaire des différents livrables,
- Elle fixe les objectifs , les délais et l'enveloppe financière,
- Elle endosse la responsabilité de la qualité de ses ouvrages.

Assistant à MOA : AMOA

Schéma :

Ets public MOA<----> Société externe (AMOA) --->communiquer
      ^	--->comprendre les besoins
      |	--->savoir organiser
      |	--->savoir piloter (suivi)
      v
MOE Société de services ---> conception (Société A)
      ---> Réalisation (Société B)
      --->Tests (Société C)

Comité de pilotage
--->prendre des décisions

La maîtrise d’œuvre MOE (elle fait)

C'est la personne morale ou physique qui reçoit mission de la maitrise d'ouvrage pour concevoir, et réaliser un ouvrage :
- Elle a une obligation de résultat,
- Elle peut être interne et/ou externe.

Le comité de pilotage

Formé dès le début du projet, le comité de pilotage est :
- présidé par la MOA
- composé essentiellement des futurs bénéficiaires des livrables,
- un espace de communication maîtrise d’œuvre
- un organe de décision dans le cycle de réalisation du projet.

C'est un organe de décision important dans le cycle de dév du projet :
- Il est régulièrement réuni pour proposer les orientations,
- il valide les résultats de l'étude préalable,
- il approuve le plan de travail en début de chaque projet,
- il valide les choix majeurs techniques et de conception,
- il valide le produit final après les tests et la recette

L'équipe projet

Elle est constituée par la MOA pour chaque projet et se compose notamment :
- d'un chef de projet,
- de techniciens,
- d'experts internes ou externes,
- d'utilisateur

Le chef de projet

Son rôle : Il y a différent chefs de projet selon la nature des projets (chef de projet technique, de maintenance...) :
- Anticiper,
- Gérer,
- Manager, (le plus dur, le personnel toujours problématique)
- Planifier,
- Estimer. (le second plus dur , trop d'aléas)

Ses qualités :
- concepteur (cahier des charges)
- animateur
- gestionnaire
- pédagogue
- ouverture d'esprit et culture générale.

Les principales pathologies du chef de projet :
- La délégation systématique
- Le manque de réalisme
- Le manque de rigueur
- Recherche du détail
- La remise en question perpétuelle (jamais contant, et toujours a défaire les choses faites)
- La recherche du plaisir intellectuel

L'approche des systèmes

Pour mener à bien un projet informatique, il est nécessaire d'avoir une organisation et une méthode de développement, eu égard à la complexité qui caractérise les systèmes(notamment d'information)

La matière première de tout informaticien a géré c'est l'information et plus largement le système d'information

système d'information

* Système : (par nature complexe)
- un ens d'éléments et en interactions
- un ensemble borné
- qui poursuit des objectifs
- met en œuvre des mécanismes de régulation
Une entreprise est un système.
Un système est plus que la somme des éléments qui le compose.

* Information :
- Éléments de connaissance
- Donnée + règle de décryptage

Voir schémas feuilles

Approche cartésienne != systémique

Approche systémique

- Notion de système
- La globalité
- L'organisation
- Les interactions
- La rétroaction – régulation
- Découpage du système en sous-systèmes

L'allotissement structurel d'un projet

- Le PBS (découper par module)
- le WPS (organisation dans le temps dans la globalité)

L'ORGANISATION D'UN PROJET

1 Cadrage d'un projet

Cadrage
- Qualification et formalisation de la commande
- choix de la démarche
- Organisation humaine
- Lancement du projet (note(courrier) officielle de lancement)

La méthode Merise :
- étude préalable
- étude détaillée
- Réalisation/test
- Déploiement

La maintenance est à organiser très tôt.

2 Mise en œuvre
- Pilotage
- Suivi opérationnel

3 Terminaison
- Livraison(note de fin de projet)
- Bilan et capitalisation (enseignement)

Projet terminé = phase de maintenance

Voir schémas 1#

Choix de la démarche

Schémas directeur (cadre dans le quel on va évoluer)

- Document rédigé par les instances de pilotage
- a compléter

Ce référentiel fixe notamment :
- Les orientation sur le plan organisationnel et techniques
- garantir la cohérence des infracstruture
- a compléter

http://cache.media.education.gouv.fr/file/S3IT/63/0/S3IT-2013-MENJVA_VF_198630.pdf

L'étude préalable
voir schemas 2#

La réception finale ? La recette acte qui permet de validé définitivement le produit réalisé avnt de la mettre en exploitation.

Apple d'offre : procédure par laquelle un acheteur sommet , public une annonce. Une demande et pour laquel et pou laquelle des fournisseur proposent des devis
Ordonnateur : ceux qui répondent aux appel d'offre.

http://www.e-marchespublics.com/

diagramme en arrête de poisson (diagramme d'Ishikawa)